该工作流参考了业界领先的“Lead-Specialist-Reviewer”架构，并针对代码审计的特殊性（高准确度、强上下文关联）进行了优化。

一、 工作流核心架构：五位一体审计团队

在 Claude Code 中，建议开启 CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS，并设定以下角色：

1. 任务角色设定 (Roles)

| 角色名称 | 核心职责 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Team Lead (主控) | 任务拆解、全局上下文分发、合并最终修复代码。 | 拥有全局视野，负责流程调度。 |
| Security Auditor (审计专家) | 专注静态代码分析 (SAST)，寻找漏洞、性能瓶颈及逻辑缺陷。 | 只读模式为主，负责输出“审计发现单”。 |
| QA Engineer (测试专家) | 编写测试用例，验证现有 Bug，并对修复后的代码进行回归测试。 | 运行测试环境，确保“修复不引入新 Bug”。 |
| Code Fixer (修复专家) | 根据审计单进行精准修复，优化代码结构。 | 执行修改，与测试专家高频互动。 |
| Compliance Critic (审核专家) | 对修复方案进行二次 Review，确保符合 AMANI 项目特定的编码规范。 | 扮演“杠精”角色，负责质量把关。 |

二、 任务分配与工作流设定

本项目工作流采用 “循环迭代式审计”，共分为四个阶段：

第一阶段：深度扫描与任务拆解 (Scanning)

- Team Lead 指令 Auditor 对 AMANI 核心模块进行全面扫描。

- Auditor 使用 grep、ls 及结构化阅读工具，输出包含：文件路径、风险级别、问题描述、建议方案 的列表。

- Team Lead 调用 task_create 工具，将列表转化为具体的任务 ID。

第二阶段：并行修复与验证 (Execution)

- Code Fixer 认领 (Claim) 修复任务。

- QA Engineer 同步开始编写对应的单元测试。

- Fixer 提交修改后，QA 运行 npm test 或相关指令。

  - 失败： 反馈给 Fixer 继续修改。

  - 成功： 进入下一环节。

第三阶段：质量门禁 (Review)

- Compliance Critic 检查代码是否满足 AMANI 的规范（如命名约定、注释率、安全性）。

- 若不合规，拒绝任务合并，打回给 Fixer。

第四阶段：最终合并 (Finalization)

- Team Lead 汇总所有已通过的任务，执行最后的全局构建，确认无误后提交 PR。

四、 极效审计的 3 个关键建议

- 使用 Plan Mode 先行： 在大规模修改前，强制 Lead 提交一份 AUDIT_PLAN.md。这能避免 AI 在复杂依赖中“迷路”。

- 小步快跑 (Micro-tasks)： 审计任务不要按“模块”分，要按“漏洞类型”或“文件组”分。每个任务控制在 5-10 分钟能完成的量级，成功率最高。

- Human-in-the-loop (人工复核点)： 设定一个关键规则：“在 Fixer 修改核心逻辑前，必须由 Leader 暂停并询问我的意见。” 这能防止 AI 自作聪明地重构了业务核心。